
ДОГОВОР №  26-26-ЕП
г. Выборг                                                                                                                  "21" июля 2026 г.
    Акционерное общество «Выборгтеплоэнерго» («АО «Выборгтеплоэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
    Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО» (ООО «ТЭ)», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Румянцева Артема Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», а при раздельном «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства:   Разработка и внедрение верхнего уровня системы управления котлами ВА-6000 ст. №1,2,3; ВА-4500 ст. №4 в котельной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-он, г. Приморск, ул. Школьная, д. 24 а, в соответствие с Техническим заданием.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет 3 100 000 (три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22% - 559 016,39 рублей.
2.2. Заказчик обязуется выплатить  Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости  работ,  указанной в п. 2.1., в течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
2.3. Заказчик обязуется произвести окончательный расчет в течение 7 рабочих дней с даты подписания актов выполненных работ и передачи Заказчику согласованной документации. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4. В случае досрочного выполнения работ, Исполнитель имеет право предъявить, Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить работы.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ  и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по Договору.
0.  Срок выполнения работ: до 01.10.2026 г.

1. ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1 Выполнить Работы в полном объеме в соответствии с требованиями  Технического задания (Приложение  № 1 настоящего Договора).
4.1.2. Своими силами и за свой счет устранять допущенные не по вине Заказчика  недостатки  выполненной работы, а так же в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента извещения устранять замечания Заказчика.
1. Заказчик обязан:
0. Принять и оплатить выполненные Исполнителем работы, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 настоящего Договора), в соответствии с условиями Договора.
0. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки (ф. КС-2, КС-3) или мотивированный отказ от приемки работ.
0. В случае одностороннего отказа Заказчика от договора  оплатить Исполнителю объем фактически выполненных работ.

1. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ  СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии с требованиями, изложенными в Техническом задании на проектирование (Приложение № 1 настоящего Договора) и в срок по настоящему Договору.
2.  Исполнитель решает все технические вопросы и согласовывает их с Заказчиком в рабочем порядке.
2.  В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,03% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора. 
2.  В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе взыскать неустойку в размере 0,03% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от суммы Договора.
2.  Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору на выполнение работ перед Исполнителем.
2.  Заказчик также не несет ответственность перед Исполнителем за невыполнение обязательств по договору подряда, если оно вызвано действиями (бездействиями) Исполнителя, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Заказчиком.
2.  На денежные суммы, которые выплачивает Заказчик  в соответствии с настоящим Договором, не начисляются проценты по денежному обязательству (законные проценты) в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. ФОРС-МАЖОР 

6.1.  Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное выполнение (или невыполнение) каких-либо обязательств, вытекающих из данного Договора, если его выполнению препятствовали обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). В контексте данного Договора «форс-мажор» означает причины, не зависящие от разумного контроля Стороны, заявившей об этих обстоятельствах. К таким уважительным причинам относятся стихийные бедствия, война, мятежи, и препятствие со стороны государственных учреждений.
3.  Любая сторона, оказавшаяся не в состоянии полностью или частично выполнить свои обязательства по данному Договору, должна безотлагательно уведомить об этом другую сторону в письменной форме, изложив подробно обстоятельства, попадающие под категорию «форс-мажор».

1. АРБИТРАЖ

7.1. Стороны подтверждают, что предпримут все усилия для разрешения спорных вопросов путем переговоров. В случае не достижения согласия, спорные вопросы решаются Арбитражным судом  Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.	Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до момента выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.
8.2.	Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.3.	Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
8.4.	Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

1. ПРИЛОЖЕНИЯ  

9.1.	Приложение № 1 –  Техническое задание 
1. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


	Исполнитель:
ООО «ТЭ»
Адрес юридический: 
194356, г. Санкт-Петербург, Вн.тер.г. Муниципальный округ Шувалово-Озерки, ш. Выборгское, д. 34 литера А, офис 316, помещ. 186, 187, 188
Почтовый адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 96, а/я 73
Тел.\факс 8 (812) 980-01-54
ИНН7802562208КПП 780201001
р/с  40702810502100024401
в ПАО АКБ «АВАНГАРД» 
БИК 044525201
к/с 30101810000000000201
ОГРН 1167847074867 


	Заказчик:
АО «Выборгтеплоэнерго»
Адрес юридический: 
188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 
ул. Сухова д.2
Тел.\факс (81378)26587; 21483
ИНН4704062064КПП 470401001
р/с  40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк
России» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131



	ООО «ТЭ»
Генеральный директор
__________________ Румянцев А.Ю.
М. П.

	
	АО «Выборгтеплоэнерго»
Генеральный директор
__________________ Кривонос А.В.
М. П.
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Приложение №1 к Договору  №  26-26–ЕП от 21.07.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На производство работ по разработке и внедрению верхнего уровня системы управления котлами ВА-6000 ст. №1,2,3; ВА-4500 ст. №4 в котельной по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-он, г. Приморск, ул. Школьная, д. 24 а.
	№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Заказчик:
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	2
	Местоположение:
	Котельная по адресу: Ленинградская обл., Выборгский р-он, г. Приморск, ул. Школьная, д. 24 а.

	3
	Вид работ
	Разработка и внедрение верхнего уровня системы управления котлами ВА-6000 ст. №1,2,3; ВА-4500 ст. №4

	4
	Основные требования к составу и порядку работ
	I.Выполнить работы:
1. По организации АРМ оператора для управления и мониторинга за работой котельного оборудования:
- Котел водогрейный – 4 шт;
- группа сетевых насосов;
- группа подпиточных насосов; 
- группа топливных насосов;
- система погодозависимой автоматики;
- узел учета тепловой энергией.   
2. Согласовать с «Заказчиком» производителя выбранную для реализации СКАДА систему;
3. Для надежного и безотказного функционирования СКАДА системы адаптировать систему для возможности работы с разными контролерами. (ПЛК ОВЕН, Siemens и др.) В настоящее время АСУ ТП котельной выполнено на базе ПЛК МЗТА;
4. При разработке системы верхнего уровня графический интерфейс системы управления использовать аналогичный с используемым АРМ на объектах «Заказчика» для удобства работы персонала;
5. Осуществить внедрение СКАДА системы без останова технологического процесса;
6. АРМ оператора - Аппаратная платформа АРМ -промышленный ПК (защита не ниже IP42, диапазон рабочих температур 0…+55°C, MTBF не менее 50 000 ч), подтверждается техническим паспортом; Монитор -промышленный, диагональ не менее 27", разрешение не менее 1920×1080; Все лицензии на ПО передаются Заказчику в составе исполнительной документации; ключи защиты при наличии;
7. Проведение пуско-наладочных работ:
- ПНР выполняются собственными силами Исполнителя; привлечение субподрядчиков для данного вида работ не допускается;
- По итогам ПНР предоставляются протоколы проверки всех контуров регулирования и защит с подписями ответственных лиц обеих сторон.
8. Подрядчик осуществляет гарантийное техническое сопровождение системы автоматизации и диспетчеризации в течение 3 лет, с момента окончания работ.

	5
	Требования к составу и функционалу системы автоматизации
	АРМ должны выполнять следующие функции:
- Сбор и представление оператору котла информации о состоянии технологических параметров оборудования;
- Возможность ручного управления с ПК оператора;
- Выводтехнологических параметров на существующую локальную Scada систему с функцией дистанционного управления;
- Предусмотреть возможность передачи данных без возможности внесения изменений и управления на удаленный сервер «Заказчика»;
-Регистрация и архивирование информации (верхний уровень управления)
-Для управления оборудованием система должна обеспечивать выдачу сигналов управление исполнительными механизмами по командам со станции оператора.

	6
	Перечень нормативных правовых актов и нормативных документов, применяемых при выполнении работ.
	При выполнении работ руководствоваться требованиями:
- Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 16.12.2016 г. №944 пр «Об утверждении СП 89.13330 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»;
- Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 №542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 №30929);
- Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85
-   других нормативно-правовых документов.

	7
	Сроки выполнения работ
	- до 01 октября 2026 г.

	8
	Максимальная стоимость работ
	[bookmark: _GoBack]3 100 000 (три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, включая налоги.

	9
	Условия оплаты
	Настоящим техническим заданием предусматривается аванс в размере 30% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания актов выполненных работ и передачи Заказчику согласованной документации.




	ООО «ТЭ»
Генеральный директор
__________________ Румянцев А.Ю.
М. П.

	
	АО «Выборгтеплоэнерго»
Генеральный директор
__________________ Кривонос А.В.
М. П.
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