ДОГОВОР № 22-25-ЕП
г. Выборг








«  03 » марта 2025 г.
АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Кривоноса А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго-инвест» (ООО «ТЭи»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Матвеева А.Н., действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель на разработку рабочей документации Стадия «Р» наружных тепловых сетей, согласно техническому заданию по объекту: участок наружной тепловой сети от врезки в подвале жилого дома №29 по Сайменскому шоссе, до новой тепловой камеры между домами №15 и №17 по Сайменскому шоссе в г. Выборге.
1.2. Объём работ указанный в п. 1.1. определяется Техническим заданием (Приложение №1). 

2. Состав работ 
2.1. В составе работ предусмотреть комплект чертежей:  

        1. Геодезические изыскания участка проектирования.

        2. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Наружные сети инженерно-технического обеспечения:

- раздел «ТС» работы выполнить по ГОСТ 21.705-2016

2.2.  При выполнении проектных работ Исполнитель обязуется обеспечить соответствие выполненных работ требованиям градостроительного законодательства РФ, Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2022 года. 

3. Сроки выполнения работ.
 3.1. Срок выполнения работ: 50 рабочих дней с момента подписания Договора и получения исходных данных передаваемых Заказчиком Исполнителю. 
4. Стоимость работ и порядок расчетов. 
4.1. Стоимость работ по договору, согласно настоящему договору, составляет     650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается). 

4.2. Общая стоимость работ, указанная в п. 4.1. настоящего договора, зафиксирована на дату его подписания и не может быть изменена иначе, как по письменному соглашению Сторон, путем подписания дополнительных соглашений к настоящему договору. 

4.3. В течение 10 календарных дней с даты подписания договора поставки Заказчик перечисляет Исполнителю аванс согласно представленному Исполнителем счету в размере 20 % стоимости работ. 
Окончательная оплата заказчиком выполненных работ производится в срок не более 15-ти календарных дней со дня подписания акта приёмки-сдачи работ.

                                                      5. Обязательства сторон. 
 5.1.  Заказчик обязуется: 

5.1 1. Выдать Исполнителю: 
· Уставные документы Заказчика.

· Техническое задание (Приложение №1 к настоящему договору)

· Технический паспорт здания с указанием помещения ИТП.

· Материалы ранее выполненных проектов наружных и внутренних сетей.

· Указать точки подключения к внутренним инженерным сетям здания;

· Иные материалы, потребность в которых возникает в процессе 

проектирования,

· Оплатить госпошлины согласно выставленных счетов согласующих    организаций. 

5.1.2. Оперативно решать все вопросы, касающиеся настоящего договора, возникающие в процессе работы. 

5.2.  Исполнитель обязуется: 

5.2.1. Выполнить работы в сроки, указанные в разделе 3. и в соответствии с п. 

2.1. настоящего договора. 

6. Сдача-приемка работ. 
6.1. Приемка работы оформляется двусторонним актом сдачи-приемки. В отсутствие генерального директора акт может быть подписан его представителями. 

6.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан принять выполненные работы и подписать акт выполненных работ, или отказаться от приемки, направив Исполнителю мотивированный письменный отказ от приемки с указанием перечня недостатков. 

6.3. В случае если Заказчик в течение срока, указанного в п. 6.2 не подписал акт выполненных работ и/или не направил Исполнителю, мотивированный письменный отказ от приемки работ, все обязательства Исполнителя по настоящему договору считаются выполненными, а Заказчик обязан оплатить работы в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

6.4. Изменения условий проведения работ, возникшие по инициативе Заказчика в ходе выполнения Исполнителем работ по настоящему договору, не освобождают Заказчика от оплаты фактически выполненных исполнителем работ. 

6.5. При отказе Заказчика от выполнения работ согласно п 1.1 на этапе завершения работ, аванс не возвращается. 

6.6. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ или увеличения объемов работ, они производятся Исполнителем лишь при условии и на основании заключенного между сторонами дополнительного соглашения, определяющего объем, стоимость и срок выполнения этих работ. 

6.7. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг, предусмотренных Договором третьих лиц. Привлечение третьих лиц допускается только по согласованию с Заказчиком, при этом Исполнитель несет полную ответственность за действия третьих лиц.

6.8. В случае, если Исполнитель, при условии надлежащего исполнения Заказчика условий настоящего договора, задерживает сроки выполнения работ, указанные в п. 3.1 Договора более чем на 1(один) календарный месяц, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор, при этом Исполнитель возвращает уплаченные денежные средства в течение 5 дней с момента получения уведомления от Заказчика.

6.9. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, если в ходе исполнения Договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным для исполнения договора требованиям законодательства или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, без оплаты оказанных услуг.

7.  Действие договора.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания работ по договору. 

7.2. Договор выполнен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями договора стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

8. Приложение к договору
К договору прилагаются:

8.1. Техническое задание (Приложение № 1).

10. Реквизиты  и подписи сторон:
	Исполнитель: ООО «ТЭи»

188800, ЛО, г. Выборг, ул. Мира, д. 10а

ИНН 470 405 55 64 КПП 470 401 001

ОГРН 104 470 087 3227

р/с 407 02 810 885 000 000 303

Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге

БИК 044 030 704

к/с 301 01 810 200 000 000 704

ОКВЭД 45.33, 45.34

ОКПО 706 39 175

Тел/факс 8(81378) 2-38-15

tei_vbg@mail.ru
www.teivbg.ru
	Заказчик: АО «Выборгтеплоэнерго»
188810, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2

ИНН/КПП 4704062064/470401001

ОГРН 1054700176893

р/с 40702810055390000440

Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОКПО 75115131

ОКОГУ 4914 ОКАТО 41417000000

ОКФС/ОКОПФ 14/47

ОКВЭД 40.30.14; 40.10.14; 40.10.2; 40.10.44;

40.10.5; 40.30.2; 40.30.3; 40.30.4; 40.30.5; 

Тел. 8 (81378) 214-83; 207-07; факс 259-27; 241-11

E-mail: wpts@vbg.ru


Генеральный директор




Генеральный директор

ООО «ТЭи»






АО «Выборгтеплоэнерго»
__________________/А.Н. Матвеев/

_________________ /А.В. Кривонос/

 МП

МП
Приложение № 1

к Договору № 22-25-ЕП от «03» марта 2025 г.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

подраздел «ТС»

раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений"

по объекту: участок наружной тепловой сети от врезки в подвале жилого дома №29 по Сайменскому шоссе, до новой тепловой камеры между домами №15 и №17 по Сайменскому шоссе в г. Выборге.

	Перечень основных требований
	Содержание требований



	1. Общие данные



	Наименование организации  Заказчика
	АО «Выборгтеплоэнерго»

	Наименование проектной организации  Подрядчика 
	ООО «ТЭи» член саморегулируемой организации с регистрационным номером № 203.

	Стадийность проектирования
	(Р) Рабочая документация. Раздел ТС

	Исходная документация, передаваемая ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ
	1. Технические условия теплоснабжающей организации.

2. Тепловая нагрузка каждого потребителя, подключенного к проектируемому участку тепловой сети. 

	Документация, передаваемая

ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ:
	 Инженерно-геологические изыскания.

Отчет

Инженерно-геодезические изыскания:
Отчет

- действующая топографическая съемка с указанием высот в балтийской системе координат.

- схема участка, с указанием подземных коммуникаций, с письменным разрешением эксплуатирующих организаций на разработку грунта в местах пересечения с проектируемыми трубопроводами.

Рабочая документация по разделу ТС:
Том «Тепловые сети» в составе:

- Паспорт проекта тепловой сети;

- Пояснительная записка;

- Проект организации строительства;

- Энергоэффективность;

- Общие данные;

- Продольный профиль тепловой сети;

- Сечения по трассе;

- Монтажные схемы тепловой сети;

- Ведомость демонтажных работ;

- Спецификация оборудования, изделий и материалов;

- Расчет тепловых потерь в тепловых сетях при транспортировке тепловой энергии;

- Расчет прочности и жесткости трубопроводов при статическом и циклическом нагружении;

- Схема организации дорожного движения (при необходимости).

	Количество экземпляров рабочей документации, передаваемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ
	2 (два) экземпляра раздела рабочей документации на бумажном носителе.

	Сроки разработки рабочей документации
	50 (пятьдесят) рабочих дней с момента подписания Договора и получения исходных данных передаваемых заказчиком исполнителю.

	Стоимость работ
	Максимальная стоимость работ составляет 650 000 рублей, по УСН

	Порядок и условия оплаты
	В течение 10 календарных дней с даты подписания договора поставки Заказчик перечисляет аванс в размере 20% от стоимости договора. Окончательный расчет производится в течение 15 календарных дней после подписания акта выполненных работ.

	2. Основные требования к решениям по разработке рабочей документации

	2.1. Общие требования
	2.1.1. Источник теплоснабжения, расходы тепловой энергии, а также параметры теплоносителя, принять согласно Техническим условиям, выданным теплоснабжающей организацией.

2.1.2. Для наружных тепловых сетей, установку штуцеров под манометры, а также показывающие приборы КИП предусмотреть согласно п. 6.1 Приказа Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»

2.1.3. Разработку аксонометрических монтажных схем по всем разделам, не предусматривать.

	2.2. Особые требования
	Рабочая документация по разделу ТС:

Том «Тепловые сети»:
2.2.1. Граница проектирования: от врезки в подвале жилого дома №29 по Сайменскому шоссе, до новой тепловой камеры между домами №15 и №17 по Сайменскому шоссе в г.Выборге.

2.2.2. Диаметры трубопроводов тепловой сети определить расчетом.

2.2.3. В нижних точках проектируемого участка тепловой сети предусмотреть арматуру для слива теплоносителя, а в верхних точках – арматуру для выпуска воздуха;

2.2.4. В качестве запорной арматуры применить арматуру марки 30с41нж;

2.2.5. В тепловых камерах предусмотреть: теплоизоляцию стальных трубопроводов – покрытием КОРУНД Классик, теплоизоляцию стенок тепловой камеры – покрытием КОРУНД Фасад;

2.2.6. Исполнение проходов трубопроводов через стенки зданий и тепловых камер предусмотреть с сальниковым уплотнением и герметичной заделкой.

2.2.7. Для подземной бесканальной прокладки принять из модифицированного полиэтилена, изолированные пенополиуретаном и наружной бесшовной гидрозащитной гофрированной полиэтиленовой оболочкой заводского изготовления (марку определить проектом);
2.2.8. Прокладку временной тепловой сети, а также попутного дренажа не предусматривать;

2.2.9. Решения по разработке траншеи и работ по устройству основания для прокладки тепловой сети принять в соответствии с требованиями СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и СП 86.13330.2022 Магистральные трубопроводы СНиП III-42-80*

2.2.10. Расчет прочности и жесткости трубопроводов при статическом и циклическом нагружении на проектируемом участке тепловой сети не требуется;

2.2.11. Предусмотреть песчаную подсыпку толщ. 100 мм на дне траншеи и 150 мм над верхом полиэтиленовой изоляции с одновременным уплотнением Купл.=0,92 - 0,98.

2.2.12. Предусмотреть схему организации дорожного движения на время производства строительно–монтажных работ.

	Указания о необходимости согласований рабочей документации
	Рабочая документация должна пройти согласование с заказчиком.

	Требования о необходимости ведения авторского надзора.
	Ведение авторского надзора за строительством осуществить в рамках отдельного договора.

	Требования о необходимости составления локальной сметы на СМР.
	Составление локальной сметы на строительно-монтажные работы осуществить в рамках отдельного договора. 


Исполнитель:







Заказчик:

Генеральный директор





Генеральный директор

ООО «ТЭи»







АО «Выборгтеплоэнерго»
__________________
 /А.Н. Матвеев/



_________________ /А.В. Кривонос/

МП


МП

