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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «13» июня  2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 14
Выполнение комплекса работ по устройству сквозного пожарного проезда для реализации проекта «Автоматизированная газо-мазутная котельная установленной мощностью 22,5МВт  (19,35 Гкал) с перспективным переводом на природный газ по адресу: г. Приморск, ул. Школьная» 
г. Выборг

2019
ДОГОВОР № 14-19-ЕП
г. Выборг                                                                             «____» ________ 2019 г. 

АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в  лице генерального директора Кривоноса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, и ООО «Корисстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  генерального директора Коротуна Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1 Подрядчик обязуется,  по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по устройству сквозного пожарного проезда для реализации проекта «Автоматизированная газо-мазутная котельная установленной мощностью 22,5МВт  (19,35 Гкал) с перспективным переводом на природный газ по адресу: г. Приморск, ул. Школьная», согласно Приложению № 1 к настоящему договору – Техническому заданию, и сдать ее, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2 Подрядчик выполняет работы с использованием своих инструментов и механизмов, самостоятельно и за свой счет в объеме:

· Вырубка и разделка деревьев, вывоз и утилизация.

· Вырубка кустарников,  вывоз и утилизация.

· Корчевка пней,  вывоз и утилизация.

· Демонтаж двух труб.

· Отсыпка основания из ПГС.

· Укладка футляров.

· Протаскивание труб центрального отопления и монтаж.

· Устройство верхнего слоя проезда из ЩПС. 

1.3 Цена договора составляет 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 20 %.

2. Порядок оплаты.

2.1 Форма оплаты, по безналичному расчету.

2.2 Окончательный расчет по договору, производится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней, после полного окончания работ и подписания сторонами договора, актов выполненных работ. 

2.3 Приемка выполненных работ осуществляется на основании актов выполненных работ с подтверждением их порубочными билетами и справки об утилизации.

3. Сроки исполнения обязательств.

3.1 Срок исполнения работ:

3.1.1 Начало работ с момента подписания настоящего договора.

3.1.2 Окончание работ: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента начала работ.

3.2 Срок действия договора со дня подписания и до исполнения всех обязательств сторон друг перед другом.

4. Обязательства сторон.

4.1 Подрядчик обязан:

4.1.1 Получить порубочные билеты. Осуществить проведение всех Работ в соответствии с действующими СНиП и ГОСТ.
4.1.2 По окончании выполнения Работ предоставить Заказчику соответствующий Акт выполненных Работ. 
4.1.3 Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме Приложения № 1 с соблюдением санитарных норм и экологического законодательства по заданию Заказчика и сдать работы Заказчику.

4.1.4 Сбор и вывоз растительных остатков с объекта производства работ в течение 3-х суток.

4.1.5 Утилизация растительных остатков с предъявлением документов, подтверждающих утилизацию на полигоне.

4.1.6 Гарантировать качество и соответствие выполняемых Работ, предусмотренных Контрактом.

4.2 Заказчик обязан:

4.2.1 Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1. настоящего Договора в размерах и сроки, установленные договором.

5. Ответственность сторон.

5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору,  возмещает Заказчику убытки.

5.2 За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.3 За ущерб имуществу Заказчика причиненного вреда или гибели имущества ответственность несет исполнитель.

6. Порядок разрешения споров.

6.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

6.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

7. Порядок изменения и дополнения договора.

7.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.2 Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

8. Приложения

8.1. Приложение № 1- Техническое задание.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик:
АО «Выборгтеплоэнерго»

188800,Ленинградская область г. Выборг, ул. Сухого, д.2
ИНН 4704062064  КПП 470401001

Р/с 40702810055390000440
в Северо-Западный банк ПАО
«Сбербанк России» г. Санкт-Петербург

К/с 30101810500000000653
БИК 044030653
ОГРН 1054700176893

ОКПО 75115131
Тел./факс: 8 (81378) 24111
E-mail: info@vyborgteploenergo.ru


Генеральный директор 

________________/ Кривонос А.В./


	Подрядчик:
 ООО «Корисстрой»

192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.14, литера А, ч. пом. 63-Н, 72-Н,73-н

ИНН 7804508453  КПП 781601001

Р/с 40702810202100020093
в  ПАО АКБ «АВАНГАРД»,115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.12 стр. 1
К/с 30101810000000000201
БИК 044525201
ОГРН 1137847183803

ОКПО 53278310
Тел./факс: +79313488290
E-mail: info@vyborgteploenergo.ru


Генеральный директор 

________________/ Коротун А.Ю./




Приложение № 1 к договору

Техническое задание
На выполнение комплекса работ по устройству сквозного пожарного проезда для реализации проекта «Автоматизированная газо-мазутная котельная установленной мощностью 22,5МВт  (19,35 Гкал) с перспективным переводом на природный газ по адресу: г. Приморск, ул. Школьная» 
	1
	Состав работ и основные требования 
	 Выполнение комплекса работ по устройству сквозного пожарного проезда для реализации проекта «Автоматизированная газо-мазутная котельная установленной мощностью 22,5МВт  (19,35 Гкал) с перспективным переводом на природный газ по адресу: г. Приморск, ул. Школьная»
 Работы выполняются с использованием материалов Подрядчика,  оборудования и мелких расходных комплектующих Подрядчика. 



	2
	Объемы работ
	Объем выполняемых работ составляет:
· Вырубка и разделка деревьев, вывоз и утилизация.

· Вырубка кустарников,  вывоз и утилизация.

· Корчевка пней,  вывоз и утилизация.

· Демонтаж двух труб.

· Отсыпка основания из ПГС.

· Укладка футляров.

· Протаскивание труб центрального отопления и монтаж.

· Устройство верхнего слоя проезда из ЩПС. 

Требование к Подрядчику:  

Подрядчик должен обеспечить:

· качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

•
надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

•
своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

•
входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования;

•
текущий контроль технологических процессов при производстве работ;

  Все строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с:

•
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

•
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

•
"Правилами противопожарного режима в Российской Федерации" (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390);

· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ  «Технический 

регламент о требованиям пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ);

· СНиП III-10-75. «Благоустройство территорий»; 

· СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»;

            •          СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги;

             •          СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги.
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	Особые условия
	Подрядчик вправе вносить изменения в части материалов применяемых при производстве работ, получив согласование в установленном порядке. Подрядчик до начала производства работ согласовывает у Заказчика проект производства огнезащитных и монтажных работ.
Приёмка и оплата выполненных работ, будет производиться после сдачи и подписания исполнительной документации согласно РД 11-02-2006.

Стоимость является твердой и может подлежать изменению только в сторону уменьшения. Стоимость работ включает в себя все возможные затраты на  применяемые  машины,  механизмы,  технику,  транспорт и  командировочные расходы.

Подрядчик самостоятельно подготавливает площадку для производства работ, согласовывая со смежниками освобождение данной площадки от посторонних материалов, механизмов. 

Анализ проектных решений по разделам  указанным в п. 2 «Объем  работ», данного  технического  задания, должны  войти в итоговую стоимость  всего объема работ  указанную Подрядчиком  в графе   «Цена договора» (договора на производство работ).  Увеличение стоимости  работ по договору,  после  анализа и доработки  проектной документации  не возможно, итоговая стоимость должна  быть рассчитана Подрядчиком  до  подачи  предложения.


Генеральный директор                                                    Генеральный директор 

________________/ Кривонос А.В./                            ________________/ Коротун  А.Ю./
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