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	УТВЕРЖДАЮ

                 Генеральный директор
ОАО «Выборгтеплоэнерго»

С.В. Никоненко__________

«11»  сентября  2015г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
№   18
на выполнение подрядных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после производства работ по реконструкции тепловой сети по адресу: г. Выборг, Школьная площадь, д.4.
2015 год
Город  Выборг

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор подряда  № 18 -15 –ЗП
г. Выборг                                                                                                           _ сентября  2015 года.

ОАО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Никоненко С.В., действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ОАО «Дорожное РСУ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Майбурова А.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

  1.
Предмет договора.
1.1. Подрядчик обязуется за свой страх и риск выполнить по заданию Заказчика с 

       использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую 

       работу: Восстановление асфальтобетонного покрытия после производства работ по 

       реконструкции тепловой сети по адресу: г. Выборг, Школьная площадь, д.4.

 1.2. Производство работ ведется в соответствии с нормативно-технической документацией, 
       СНиП, ГОСТ и условиями настоящего договора.

   2.    Стоимость работ  по договору.
   2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору,  определена  

          на основании локальной сметы (Приложение №1) и на момент заключения  Договора

          составляет 896 112,00  (Восемьсот девяносто шесть  тысяч сто двенадцать рублей, 

          00 копеек), НДС не облагается.
     3.      Сроки исполнения обязательств.

   3.1.  Срок действия договора: 

           начало: со дня подписания договора.

    окончание:  в течение 10 рабочих дней с момента подписания данного договора. 

   4.     Порядок и условия расчетов.

   4.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс  для приобретения материалов

          и организации работ в сумме  400 000,00 (Четыреста тысяч)  рублей 00 копеек, НДС  не  

          облагается.

   4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику справки по формам КС-2 и КС-3 (ф.2,ф.3) .

   4.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) дней  с момента 

          окончания  работ, предусмотренных настоящим договором.
4.4.  Оплата за выполненные работы производится согласно подписанных актов выполненных 

        работ формы КС -2 и КС-3  из средств Заказчика.
4.5. Форма оплаты платежным поручением.

   4.6. За задержку оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Подрядчику штрафные
          санкции в размере 0,15% от суммы выполненных неоплаченных работ, за каждый день

          просрочки, но не более 10% от этой суммы.

4.7. В случае невыполнения обязательств по выполнению в полном объёме работ, Подрядчик

       выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки 0,15% от суммы

       невыполненных работ, но не более 10% от этой суммы.

    5.     Обязательства сторон.

   5.1.     Подрядчик обязан:

   5.1.1.  Своими силами и средствами выполнить все работы и сдать работы Заказчику в 

              согласованных объёмах и надлежащего качества.

5.1.2.  Построить своими силами и средствами все временные сооружения, необходимые для 

           складирования материалов, изделий, конструкций и выполнения работ по настоящему 

            договору.
5.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.
5.1.4. Подрядчик несёт ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности и инструкций по охране труда.
5.1.5. Обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по пожарной безопасности и охране строительной площадки.
5.1.6. В 10-дневный срок после подписания акта о приемке законченных строительством объектов вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество.
   5.2.
  Заказчик обязан:

   5.2.1.   Оплатить Подрядчику работу,  предусмотренную  п.2. настоящего договора в размерах  

               и сроки, установленные договором. 
       6.     Ответственность сторон.

    6.1. В  случае    неисполнения    или    ненадлежащего   исполнения    Подрядчиком    иных  

           обязательств    по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки.

6.2. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке

       материалы, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ до даты 

       освобождения им строительной площадки.

6.3.Заказчик обязан в течение 10 дней после подписания форм КС-2, КС-3 оплатить 
       выполненные работы. Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, НДС

       не облагается в соответствии с гл. 26.2 НК РФ.
6.4. Оплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Действие неодолимой силы.

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и др. стихийные бедствия.
,
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии его влиянии на исполнение обязательств по договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех
       последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор 

       может быть расторгнут Заказчиком или Подрядчиком путем направления уведомления 

       другой стороне.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

9.  Порядок изменения и дополнения договора.

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
 9.3. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика

        незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику 

        стоимость выполненных  работ в объеме, определяемом ими совместно. Сторона, 

        решившая  расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия.

10.1. Срок гарантии устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания 
        сторонами           акта    приемки        выполненных         работ,  за   исключением       случаев 

       преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.
10.2.  Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика 
         и Заказчика.
10.3. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не 

         устранит недостатки
в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки 

         силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков 

для подтверждения    Заказчик    вправе    назначить    квалифицированную  экспертизу,  которая  составит соответствующий акт. 
10.5. В своей работе стороны руководствуются «Положением о производстве земляных работ...», 
       утверждённым Постановлением Главы администрации МО ВГП  № 6 от 15.01.2007 года.
10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

       силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Приложения.

11.1. Локальная смета.

                          Юридические адреса и платежные реквизиты сторон.
Заказчик:
                                                              Подрядчик:

	ОАО «Выборгтеплоэнерго»

188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Сухова, д. 2, тел. 2-14-83, 259-27, факс 241-11 


	ОАО «Дорожное РСУ» 

188800, Ленинградская обл., г. Выборг, 

ул. Красина, д.10, тел. 2-60-64, факс 2-30-17

	р/с 40702810885000000393 в филиал 
	р/с 40702810100000000338

	Ленинградский областной ОАО Банк ВТБ
	в ОАО « Выборг - Банк » г. Выборг

	ИНН 4704062064 /  КПП 470401001
	ИНН 4704000734 /  КПП 470401001

	к/с 30101810000000000722
	к/с 30101810000000000722

	БИК 044109722
	БИК 044109722

	ОКПО 75115131 / ОГРН 1054700176893
	ОКПО 05237356  /  ОГРН 1024700871030


Генеральный директор                                                   Директор
ОАО «Выборгтеплоэнерго»                                            ОАО «Дорожное РСУ»

 ___________________Никоненко С.В.                           __________________ Майбуров А
                                                                          Техническое Задание.
Произвести подрядные работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по адресу: г. Выборг, Школьная площадь в объеме 468 м2 с сопутствующими работами.
Приложение № 1

к Договору подряда №  18 -15-ЕП от «__» сентября 2015 г.
Смета
Цена работы по Договору определена в соответствии со следующей сметой:

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


Итого цена работы по смете составляет                                                         (                                                     ) рублей и включает НДС (       %) в сумме                                           (                                         ) рублей.
1. Адреса и реквизиты сторон
	Заказчик
	Подрядчик

	Наименование:                                              
Место нахождения:
ОГРН
ИНН
	Наименование:                                              
Место нахождения:
ОГРН
ИНН

	от имени Заказчика:
    (должность)    
    (подпись)     /        (Ф.И.О.)          /
М.П.
	от имени Подрядчика:
    (должность)    
    (подпись)     /          (Ф.И.О.)            /
М.П.


