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УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

А.В. Кривонос/___________/

от «23» ноября 2020 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА № 56

Капитальный ремонт стальной дымовой трубы в котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Приморское ГП», пос. Ермилово (верхнее)
г. Выборг

2020
ПРОЕКТ ДОГОВОРА  ПОДРЯДА № 56-20-ЕП
г. Выборг                   


                                                          «  » ноября  2020  г.

АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора А.В. Кривоноса, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Завод металлоконструкций», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора  В.И. Геберлейна, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.​ Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс подрядных работ, согласно Технического задания (Приложение №1) к Договору,  капитальный ремонт стальной дымовой трубы в котельной по адресу: п. Ермилово (верхнее) Выборгского района Ленинградской области.

1.2. Работы выполняются из материалов и оборудования Подрядчика, с использованием материалов Заказчика.

2.​ Срок действия и цена договора

2.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2.2.​  Работы считаются выполненными после подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

2.3. Цена договора составляет  227 520 (Двести двадцать семь тысяч пятьсот двадцать рублей, в т.ч. НДС 20% - 37 920 (Тридцать семь тысяч девятьсот двадцать) рублей.

2.4. Цена работ является расчетной. При необходимости проведения дополнительных работ, Стороны заключают Дополнительное соглашение.

2.5. В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.Условия платежа
3.1. Оплата работ по договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней  после подписания акта приемки выполненных работ, передачи исполнительной документации.  Аванс  предусмотрен  50%  от  стоимости договора.

3.2. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.3. На денежные обязательства сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, не начисляются проценты в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.​ Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания договора.

5. Обязательства сторон

5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. обеспечить Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям; 

5.1.2. осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

5.1.3. предоставить место для установки монтажного вагончика и предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

5.1.4. произвести оплату в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора.

5.2. Подрядчик обязуется:
5.2.1 Нести полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты;
5.2.2. произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.
5.2.3. обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;

5.2.4. сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;
5.2.5. соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

5.2.6. подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату;

5.2.7. соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

5.2.8. не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,
5.2.9. в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ, в том числе за действия субподрядчика;

5.2.10. безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:
5.3.1.осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность;
5.3.2. не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1. требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

5.4.2. привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1. Договора) Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,03%  процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3.1. Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,03%  процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3 % от неуплаченной цены договора.

6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

6.4. В случае нарушения Подрядчиком пунктов 4.1., 9.3.1., 9.3.2 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и расторгнуть Договор с Подрядчиком, путем направления Подрядчику письменного уведомления о расторжении договора. 

6.5.Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.

6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки.

6.7.Оплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.8.За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.9. Подрядчик несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

6.10. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

6.11. Подрядчик несет ответственность за не сохранность материала или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.

6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

7. Действие неодолимой силы
7.1. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору,  несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8. Порядок разрешения споров
8.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

8.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

8.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

8.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.

8.5. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

9. Порядок изменения и дополнения договора
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны двумя сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

9.3.1. задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц.

9.3.2. снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор, если остановка выполнения работ произошла по вине Заказчика по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц. 

9.5. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия.
10.1. Срок гарантии устанавливается на 24 месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по объекту или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.8. После завершения работ Подрядчик обязан восстановить нарушенное в результате проведения работ покрытие тротуаров, дорожных покрытий, зеленой зоны.

10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Приложения к договору
К договору прилагаются:

11.1. Техническое задание (Приложение № 1).

                                        12.     Адреса и реквизиты сторон
	Заказчик:

АО «Выборгтеплоэнерго»

188800, г. Выборг, Ленинградская обл., 

ул. Сухова д.2

Тел.\факс (81378)26587; 21483

ИНН 4704062064 КПП 470401001
р/с 40702810055390000440

в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк

России» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

к/с 30101810500000000653

ОГРН 1054700176893  ОКПО 75115131 

Генеральный директор

АО «Выборгтеплоэнерго»

_________________ А.В. Кривонос
	Подрядчик:

ООО «Завод металлоконструкций»

188800, г. Выборг, ул. Промышленная, д. 18, офис 1
Тел.\факс (81378)59990
ИНН 4704008973 КПП 470401001
р/с 40702810262090000295
в ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург
БИК 044030704
к/с 30101810200000000704

ОГРН 1034700881357  ОКПО 32819517 

Директор

ООО «Завод металлоконструкций»

_______________В.И. Геберлейн


Приложение № 1 от «   » ноября 2020   г.

к договору № 56-20-ЕП от «  » ноября 2020  г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	1
	Состав работ и основные требования
	Капитальный ремонт стальной дымовой трубы в котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, 

МО «Приморское ГП», пос. Ермилово (верхнее).

Работы выполняются с использованием материалов Заказчика, материалов и оборудования Подрядчика. 

	2
	Объем работ
	Демонтаж:

Демонтаж вантовых оттяжек – 3шт

Демонтаж трубы 600 мм 24м – 4,08т

Монтаж трубы:

Огрунтовка металлических поверхностей в два слоя – 60,3 кв.м

Окраска трубы в два слоя – 75,38 кв.м

Монтаж трубы 630 мм высотой 24 м с толщиной стенки 9 мм с косынками из листовой стали 12 мм – 3,308 т

Крепление и установка вантовых оттяжек на трубу – 3 шт.



	3
	Сроки выполнения работ
	Выполнить работы в течение двух рабочих дней с момента подписания договора

	4
	Особые условия
	Стоимость работ включает в себя все затраты, налоги и сборы, включая затраты на командировочные расходы, перебазировку строительной техники, доставку работников к месту производства работ (туда и обратно)


Заказчик:                                                                                     Подрядчик:

Генеральный директор                                                                Директор

АО «Выборгтеплоэнерго»                                                           ООО «Завод металлоконструкций»                                
___________Кривонос А.В.                                                        _____________________В.И. Геберлейн
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