Документация 

по заключению договора подряда на капитальной ремонт котла «Универсал-6» №2 в котельной по ул.Центральной,12б»
с единственным подрядчиком 
1. Техническое задание

выполнение капитального ремонта котла «Универсал-6» №2 в котельной по ул.Центральной,12б в соответствии с прилагаемой сметой.

Договор подряда № 21-ЕП-2012

на выполнение работ на объекте «Капитальный ремонт котла «Универсал-6» №2 в котельной по ул.Центральной,12б»

г.Выборг                                                                                               «___»_________  2012 г.

Открытое акционерное общество «Выборгтеплоэнерго», в лице генерального директора Мануйлова А.Ф.., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и____________________ в лице _______________., действующего на основании ________, именуемое в дельнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора:

1.1.Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика с использованием давальческих материалов Заказчика и материалов Подрядчика выполнить следующие работы «Капитальный ремонт котла «Универсал-6» №2 в котельной по ул.Центральной,12б». В соответствии с условиями настоящего договора, Заказчик обязуются принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором сумму.

2.Цена договора:
      2.1.Цена договора составляет 143 110  (сто сорок три тысячи сто десять) рублей 00 коп.
и определяется Сметой на выполнение работ, являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.2. Цена работ является расчетной. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, которые не учтены в сметной документации и влекут увеличение Сметы на выполнение работ более чем на 5 процентов, Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику письменным актом в течение 3 дней с момента обнаружения такой необходимости. При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 3 дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. Стоимость дополнительных работ оплачивается сверх цены, установленной Договором. 
3.Условия платежа:
3.1.Оплата работ Подрядчику по настоящему договору производится с авансом 30% от стоимости подрядных работ в течение 10 банковских дней с начала производства работ.

3.2.Форма оплаты – безналичный расчет.

3.3.Окончательная оплата работ по договору производится Заказчиком после подписания акта приемки выполненных работ.
4.Сроки исполнения обязательств:

4.1. Срок исполнения работ: 

- Начало работ – 01.06.2012 г.

- Окончание работ –15.06.2012 г.

4.2.Срок действия договора: с момента подписания и до исполнения всех обязательств сторон друг перед другом.

5.Обязанности сторон:

5.1.Подрядчик обязан:

5.1.1.Своими силами и средствами выполнить и сдать работы Заказчику в согласованных объемах и с надлежащим качеством. Работы выполнить в соответствии требованиям СНиП, ГОСТ и др. нормативных документов, с предоставлением совместно с актом выполненных работ Заказчику документов, предусмотренных настоящим договором.

5.1.2.Поставить на строительную площадку необходимые оборудование и инструмент и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение до выполнения работ.
Самостоятельно обеспечивать сохранность материалов и оборудования Заказчика и нести риск их случайной гибели или случайного повреждения. 

5.1.3.Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору.

5.1.4.Предъявлять Заказчику выполненные работы. При сдаче результатов выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанные и надлежащим образом оформленные со своей стороны акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, акты на скрытые работы, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения, но не более 3-х дней. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки за счет собственных средств 

5.1.5. При выполнении скрытых работ Подрядчик обязуется в день, предшествующий окончанию данных работ, вызвать представителя Заказчика для составления акта на скрытые работы

5.1.6. Самостоятельно обеспечивать на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время проведения работ, соблюдать правила электробезопасности, промышленной и экологической безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности при выполнении работ и нахождении на территории Заказчика, а также мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Нести ответственность за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, за соответствующую квалификацию персонала и соблюдение им правил техники безопасности и инструкций по охране труда.

5.1.7.Обеспечивать содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
 5.2.Заказчик обязан:

5.2.1. В течение 2-х дней с момента подписания передать Подрядчику материалы для производства работ.
5.2.2.Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего договора в размерах и сроки, установленные п.2 и п.3 договора.

5.2.3.Осуществить приемку законченных работ на объекте.

6.Отвественность сторон:

6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1 Договора) Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора.

6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3 Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одна десятая) процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора.

6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки.

6.4.Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.

6.5.Оплата неустойки не освобождает от исполнения  обязательств или устранения нарушений.

6.6.За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.Действие неодолимой силы:

7.1.Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть  или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

7.2.Документ, выданный соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия неодолимой силы.

7.3.Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии его влиянию на исполнение обязательств по контракту.

7.4.Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор  может быть расторгнут сторонами путем направления уведомления другой стороне.

8.Порядок разрешения споров:

8.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

9.Порядок изменения и дополнения договора:

9.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны тремя сторонами.

9.2.Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3.Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц.

- снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4.Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

-при остановке Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.

- утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

9.5.При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10.Прочие условия:

10.1.Срок гарантии устанавливается на 24 месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

10.2.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.3.Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.4.Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.5.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт.

10.6.Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по объекту или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения  Заказчика.

10.7.Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

.

10.8.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.9.Другие условия по усмотрению сторон.

Юридические адреса и платежные реквизиты:

	ОАО «Выборгтеплоэнерго»
	

	188810 г. Выборг, ул. Сухова д.2 
	

	расч.сч. 40702810500002000622
	

	кор.сч.   30101810000000000722
	

	БИК       044109722
	

	ИНН/КПП  4704062064 /470401001
	

	Банк:  ОАО «Выборг-банк» г. Выборг
	

	ОГРН  1054700176893
	

	ОКПО  75115131
	

	тел. 8(813)214-83, 8(813)258-36, тел/факс 8(813)259-27
	

	E-mail: wpts@vbg.ru
	

	Адрес для переписки: 

188800, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2
	


Генеральный директор                                       _________________________________

ОАО «Выборгтеплоэнерго»                               _________________________________

________________ А.Ф.Мануйлов                      _________________________________

«___»___________2012 г.                                      «___»_____________2012 г.

Локальная смета 

Капитальный ремонт котла "Универсал-6" №2 в котельной по ул.Центральной,12б

Основание: ТЕР, ТЕР - ЛО

Составлена в ценах на: апрель 2012 г.

Сметная стоимость: 143 110.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 274.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 44018.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Демонтаж

	1
	ТЕР 18-07-001-3
	Снятие манометров к стоим. экспл. машин: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,4 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,4 ( Н.Р. 109*0,94*0,9% = 21.51 руб. С.П. 66*0,9*0,85% = 11.69 руб.)
	1 комплект
	1
	2,30
2.30
	0
0
	2.30
	2.30
	0
0
	0.12
0
	0.12
0

	2
	ТЕР 18-07-001-4
	Снятие термометров к стоим. экспл. машин: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,4 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,4 ( Н.Р. 109*0,94*0,9% = 20.67 руб. С.П. 66*0,9*0,85% = 11.23 руб.)
	1 комплект
	1
	2,21
2.21
	0
0
	2.21
	2.21
	0
0
	0.12
0
	0.12
0

	3
	ТЕРр 60-14-002 прим.
	Снятие топочной двери к стоим. экспл. машин: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,4 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,4 ( Н.Р. 66*0,94% = 84.57 руб. С.П. 50*0,9% = 61.38 руб.)
	100 приборов
	0.01
	1343,91
1326.09
	17.82
16.26
	13.44
	13.26
	0.18
0.16
	79.03
0
	0.79
0

	4
	ТЕРр 60-14-015 прим.
	Снятие колосниковых решеток к стоим. экспл. машин: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,4 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,40 ( Н.Р. 66*0,94% = 386.86 руб. С.П. 50*0,9% = 280.79 руб.)
	100 приборов
	0.05
	1229,84
1206.34
	23.50
21.43
	61.50
	60.32
	1.18
1.07
	60.62
0
	3.03
0

	5
	ТЕРр 65-03-013
	Снятие задвижек диаметром до: 100 мм  ( Н.Р. 63*0,94% = 185.30 руб. С.П. 40*0,9% = 113.06 руб.)
	100 шт. арматуры
	0.02
	1548,44
1540.05
	8.39
5.04
	30.97
	30.80
	0.17
0.10
	95.30
0.25
	1.91
0.01

	6
	ТЕР 16-05-001-2
	Снятие клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм  к стоим. экспл. машин: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,4 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,4 ( Н.Р. 109*0,94*0,9% = 95.85 руб. С.П. 66*0,9*0,85% = 52.09 руб.)
	1 шт
	1
	12,05
10.11
	1.94
0.14
	12.05
	10.11
	1.94
0.14
	0.59
0.01
	0.59
0.01

	7
	ТЕР 45-04-001-1
	Частичная разборка обмуровки котла к стоим. экспл. машин: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 ( Н.Р. 89*0,94*0,9% = 687.75 руб. С.П. 60*0,9*0,85% = 421.82 руб.)
	1 м3 кладки
	0.2
	679,85
359.94
	319.91
91.14
	135.97
	71.99
	63.98
18.23
	18.34
4.33
	3.67
0.87

	8
	ТЕР 18-01-001-9 прим.
	Снятие секций котла "Универсал-6" с количеством секций: до 26  к стоим. экспл. машин: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 0,4 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,4 ( Н.Р. 109*0,94*0,9% = 7894.39 руб. С.П. 66*0,9*0,85% = 4290.43 руб.)
	1 котел
	1
	938,76
823.38
	115.38
20.86
	938.76
	823.38
	115.38
20.86
	42.55
1.05
	42.55
1.05

	9
	ТЕРр 65-17-001
	Установка заглушек на трубопроводах диаметром до: 100 мм  ( Н.Р. 88*0,94% = 634.73 руб. С.П. 48*0,9% = 328.84 руб.)
	100 заглушек
	0.04
	4405,30
1879.36
	7.49
1.78
	176.21
	75.17
	0.30
0.07
	112.00
0.10
	4.48
0.00

	10
	ТЕРр 69-09-001
	Очистка помещений от строительного мусора  ( Н.Р. 66*0,94% = 185.46 руб. С.П. 40*0,9% = 107.69 руб.)
	100 т мусора
	0.01
	2942,61
2942.61
	0
0
	29.43
	29.43
	0
0
	214.32
0
	2.14
0

	11
	ТЕРр 51-06-001 прим.
	Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой  ( Н.Р. 64*0,94% = 120.32 руб. С.П. 36*0,9% = 64.17 руб.)
	100 м3 
	0.01
	4459,58
1148.72
	3310.86
824.46
	44.60
	11.49
	33.11
8.24
	83.00
42.00
	0.83
0.42

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1447
	1130
	216
49
	
	60
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1716
	1356
	259
59
	
	72
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.47
	
	
	11485
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	6.26
	
	
	1621
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.47
	
	
	500
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.3
	
	
	434
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	13540
	11485
	1621
500
	
	72
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	10317
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	23857
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	5743
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	29600
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	3
	
	
	888
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	30488
	
	
	
	

	
	
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: ( Стоимость материалов в базовом уровне 434.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 10317.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 5743.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 1121.00) / 100 * 18
	%
	18
	
	
	753
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	31241
	
	
	
	

	Монтаж

	1
	ТЕР 45-04-001-1
	Восстановление частично разобранной обмуровки котла к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 89*0,94*0,9% = 1005.93 руб. С.П. 60*0,9*0,85% = 616.97 руб.)
	1 м3 кладки
	0.2
	1151,80
517.41
	499.86
142.40
	230.36
	103.48
	99.97
28.48
	26.36
6.76
	5.27
1.35

	2
	ТЕР 18-01-001-9 прим.
	Монтаж новых секций - 26 шт. к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,94*0,9% = 22745.17 руб. С.П. 66*0,9*0,85% = 12361.51 руб.)
	1 котел
	1
	3807,20
2367.22
	360.57
65.19
	3807.20
	2367.22
	360.57
65.19
	122.34
3.28
	122.34
3.28

	
	материал Заказчика
	Секции котла
	шт
	26
	(0)
	
	(0)
	
	
	
	

	3
	ТЕРр 60-14-015 прим.
	Установка колосниковых решеток ( Н.Р. 66*0,94% = 967.12 руб. С.П. 50*0,9% = 701.94 руб.)
	100 приборов
	0.05
	3234,54
3015.85
	58.74
53.57
	161.73
	150.79
	2.94
2.68
	151.55
0
	7.58
0

	
	материал Заказчика
	Приборы
	Компл
	5
	0
	
	0
	
	
	
	

	4
	ТЕРр 60-14-002
	Установка топочной двери ( Н.Р. 66*0,94*0,9% = 191.02 руб. С.П. 50*0,9*0,85% = 129.62 руб.)
	100 приборов
	0.01
	3424,38
3315.22
	44.56
40.64
	34.25
	33.15
	0.45
0.41
	197.57
0
	1.98
0

	
	(300-9340)
	Приборы
	Компл
	1
	0
	
	0
	
	
	
	

	5
	ТЕР 22-03-001-5
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 111*0,94*0,9% = 449.14 руб. С.П. 71*0,9*0,85% = 258.02 руб.)
	1 т фасонных частей
	0.004
	31662,78
8548.34
	16958.16
3205.48
	126.65
	34.19
	67.83
12.82
	406.87
131.69
	1.63
0.53

	
	материал Заказчика
	тройники
	шт.
	2
	(0)
	
	(0)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 16-05-001-2
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,94*0,9% = 552.08 руб. С.П. 66*0,9*0,85% = 300.04 руб.)
	1 шт
	2
	66,31
29.07
	6.05
0.45
	132.62
	58.14
	12.10
0.90
	1.69
0.03
	3.38
0.06

	
	материал Заказчика
	Арматура фланцевая
	Шт
	2
	0
	
	0
	
	
	
	

	
	(300-9507)
	Фланцы стальные
	Шт
	4
	0
	
	0
	
	
	
	

	7
	ТЕР 16-05-001-3
	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм  к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,94*0,9% = 2192.59 руб. С.П. 66*0,9*0,85% = 1191.63 руб.)
	1 шт
	4
	127,95
57.56
	12.29
1.06
	511.84
	230.24
	49.16
4.24
	3.35
0.05
	13.40
0.20

	
	материал Заказчика
	Арматура фланцевая
	Шт
	4
	0
	
	0
	
	
	
	

	
	(300-9507)
	Фланцы стальные
	Шт
	8
	0
	
	0
	
	
	
	

	8
	ТЕРм 12-10-001-1
	Врезка патрубков для манометров и термометров ( Н.Р. 68*0,94*0,9% = 281.37 руб. С.П. 48*0,9*0,85% = 179.50 руб.)
	100 шт.
	0.04
	4395,73
1192.90
	524.16
0.18
	175.84
	47.72
	20.97
0.01
	65.40
0.01
	2.62
0.00

	9
	ТЕР 18-07-001-3
	Установка манометров к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,94*0,9% = 123.43 руб. С.П. 66*0,9*0,85% = 67.08 руб.)
	1 комплект
	2
	7,48
6.60
	0
0
	14.96
	13.20
	0
0
	0.36
0
	0.72
0

	10
	ТЕР 18-07-001-4
	Установка термометров к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 109*0,94*0,9% = 118.76 руб. С.П. 66*0,9*0,85% = 64.54 руб.)
	1 комплект
	2
	7,84
6.35
	0
0
	15.68
	12.70
	0
0
	0.36
0
	0.72
0

	
	материал Заказчика
	Термометры
	Компл
	2
	0
	
	0
	
	
	
	

	11
	ТЕР 06-01-015-9
	Установка закладных деталей весом: более 20 кг  ( Н.Р. 89*0,94*0,9% = 1165.86 руб. С.П. 52*0,9*0,85% = 621.79 руб.)
	1 т
	0.4
	7993,23
374.96
	34.09
7.41
	3197.29
	149.98
	13.64
2.96
	21.80
0.36
	8.72
0.14

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	8408
	3201
	628
118
	
	168
6

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1.2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	9174
	3841
	754
142
	
	202
7

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	8.47
	
	
	32533
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	6.26
	
	
	4720
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	8.47
	
	
	1203
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.3
	
	
	19694
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	56946
	32533
	4720
1203
	
	202
7

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	29792
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	86738
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	16493
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	103231
	
	
	
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные расходы %
	%
	3
	
	
	3097
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	106328
	
	
	
	

	
	
	Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: ( Стоимость материалов в базовом уровне 19694.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 29792.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 16493.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 3517.00) / 100 * 18
	%
	18
	
	
	5541
	
	
	
	

	
	
	Всего по разделу:
	руб.
	
	
	
	111869
	
	
	
	


	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	143110
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	143110
	
	
	
	


