# ДОГОВОР  ПОДРЯДА № 63-21-ЕП

г. Выборг  			                                                           «05» августа  2021  г.

АО «Выборгтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора А.В. Кривоноса, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Завод металлоконструкций», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора  В.И. Геберлейна, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.​ Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить подрядные работы, согласно, Технического задания (Приложение №1) к Договору,  замена монорельсовой балки с кареткой для тали в котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Гончаровское СП», пос. Вещево (торфопредприятие), ул. Малая Вещевская, здание 17.

2.​ Срок действия и цена договора

2.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

2.2.​  Работы считаются выполненными после подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

2.3. Цена договора составляет  208 800 (Двести восемь тысяч восемьсот рублей, в т. ч. НДС 20%.

2.4. Цена работ является расчетной. При необходимости проведения дополнительных работ, Стороны заключают Дополнительное соглашение.

2.5. В цену работы, указанную в Договоре, включаются компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.Условия платежа

3.1. Заказчик производит предоплату в размере 30 % от общей цены договора после подписания договора в течение 5 банковских дней.

3.2. Окончательная оплата работ по договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней  после подписания акта приемки выполненных работ, передачи исполнительной документации.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.​ Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ 14 календарных дней с даты подписания договора.

5. Обязательства сторон

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. обеспечить Подрядчика точками подключения к требуемым для производства работ энергоносителям;

5.1.2. осуществить допуск персонала Подрядчика на работы в соответствии с требованиями СНиП, ПТБ, ППБ;

5.1.3. предоставить место для установки монтажного вагончика и предоставить помещение для безопасного хранения монтажного инструмента;

5.1.4. произвести оплату в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора.

5.2. Подрядчик обязуется:

5.2.1 Нести полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты;

5.2.2. произвести указанные работы за свой риск и с надлежащим качеством в соответствии с техническими нормами, требованиями Правил и настоящим Договором.

5.2.3. обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;

5.2.4. сообщить Заказчику о готовности результата работы к приемке, подготовить к согласованному сроку оригиналы документов, предусмотренных п. 3.3 настоящего договора и участвовать в сдаче-приемке выполненных работ, а так же в течение 1 рабочего дня передать Заказчику подписанный акт выполненных работ;

5.2.5. соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и промышленной безопасности при выполнении работ, указанных в соответствии с действующим законодательством.

5.2.6. подрядчик несёт ответственность за сохранность любого имущества Заказчика, оказавшегося в его ведении в связи с исполнением настоящего договора, а так же за его повреждение или утрату;

5.2.7. соблюдать контрольно-пропускной режим, Правила внутреннего Трудового распорядка и техники безопасности, действующие на территории Заказчика.

5.2.8. не разглашать конфиденциальную информацию о Заказчике третьим лицам без соответствующего разрешения Заказчика. Конфиденциальной информацией являются: результаты работ, а также документы и иные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику при выполнении работ по настоящему Договору, промежуточные материалы, разработанные Подрядчиком при исполнении Договора и содержащие такие данные,

5.2.9. в случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение работ, в том числе за действия субподрядчика;

5.2.10. безвозмездно устранять по требованию Заказчика и в согласованные с Заказчиком сроки все выявленные недостатки относительно качества, полноты выполнения, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего Договора, ухудшающее качество работ.

5.3. Заказчик имеет право:

5.3.1.осуществлять текущий контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь при этом в его профессиональную деятельность;

5.3.2. не оплачивать Работы, выполненные Подрядчиком без задания Заказчика.

5.4. Подрядчик имеет право:

5.4.1. требовать полной оплаты по Договору при полной и надлежаще выполненной работе;

5.4.2. привлекать субподрядчиков для выполнения Работ в целях обеспечения надлежащего выполнения Работ по Договору.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение сроков выполнения работ (п.4.1. Договора) Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,03%  процентов от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты (п.3.1. Договора) Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,03%  процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3 % от неуплаченной цены договора.

6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору, он возмещает Заказчику убытки. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

6.4. В случае нарушения Подрядчиком пунктов 4.1., 9.3.1., 9.3.2 настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и расторгнуть Договор с Подрядчиком, путем направления Подрядчику письменного уведомления о расторжении договора.

6.5.Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке материалы, в том числе строительный мусор, то Заказчик вправе задержать подписание акта выполненных работ до даты освобождения Подрядчиком строительной площадки.

6.6. В случае просрочки устранения выявленных недостатков в выполненной работе Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1 % цены работы за каждый день просрочки.

6.7.Оплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.8.За неисполнение либо некачественное исполнение принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.9. Подрядчик несет ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении Договора.

6.10. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

6.11. Подрядчик несет ответственность за не сохранность материала или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.

6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.13. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

7. Действие неодолимой силы

7.1. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору,  несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

8. Порядок разрешения споров

8.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.

8.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

8.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

8.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.

8.5. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

9. Порядок изменения и дополнения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны двумя сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может осуществляться по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором и действующим на территории Российской Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

9.3.1. задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц.

9.3.2. снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор, если остановка выполнения работ произошла по вине Заказчика по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц.

9.5. При расторжении договора по соглашению сторон незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия

10.1. Срок гарантии устанавливается на 24 месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик вправе самостоятельно составить соответствующий акт.

10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по объекту или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.7. Ущерб, нанесенный в результате работ третьему лицу, по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.8. После завершения работ Подрядчик обязан восстановить нарушенное в результате проведения работ покрытие тротуаров, дорожных покрытий, зеленой зоны.

10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. Приложения к договору

11.1. Техническое задание (Приложение № 1).

12.     Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: АО «Выборгтеплоэнерго» 188800, г. Выборг, Ленинградская обл., ул. Сухова д.2, тел.(81378) 21483 ИНН 4704062064 КПП 470401001 р/с 40702810055390000440 в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург БИК 044030653 к/с 30101810500000000653 ОГРН 1054700176893 ОКПО 75115131 Генеральный директор АО «Выборгтеплоэнерго» _________________ А. В. Кривонос | Подрядчик: ООО «Завод металлоконструкций» 188800, г. Выборг, Ленинградская обл., ул. Промышленная, д. 18, офис 1,тел. (81378)59990 ИНН 4704008973 КПП 470401001 р/с 40702810262090000295 в ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург БИК 044030704 к/с 30101810200000000704 ОГРН 1034700881357 ОКПО 32819517 Директор ООО «Завод металлоконструкций» ______________В. И. Геберлейн |
| --- | --- |

Приложение № 1 от «05» августа 2021   г.

к договору № 63-21-ЕП от «05» августа 2021  г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 | Наименование работ и адрес объекта | Замена монорельсовой балки с кареткой для тали в котельной по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Гончаровское СП», пос. Вещево (торфопредприятие), ул. Малая Вещевская, здание 17. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование материала | Каретка для тали JET PT 2,0 т. код [JE252020] – 1 шт.; Балка двутавровая монорельсовая 18М Ст3 – 18 м. п.; Швеллер 8П Ст3 – 14 м. п.; Лист стальной Ст3 0,2 м2 – 8 шт.; Болт оцинкованный М16х50 мм DIN 933 – 40 шт.; Гайка шестигранная оцинкованная М16 DIN 934 – 40 шт.; Шайба оцинкованная 16х28 мм DIN 125А – 80 шт.; Шайбы пружинная оцинкованная 16х27,4 мм DIN 127 – 40 шт. |
| 3 | Сроки выполнения работ | Выполнить работы в течение 14 календарных дней с даты подписания договора. |
| 4 | Особые условия | Стоимость работ 208 800 рублей, в том числе НДС 20%. Аванс – 30 %. Стоимость работ включает в себя все затраты, связанных с приобретением и поставкой материалов с производством работ и их сдачей, предусмотренных п. 1,2 настоящего ТЗ, налоги и сборы, включая командировочные расходы, перебазировку строительной техники, доставку работников к месту производства работ (туда и обратно). |

Заказчик:                                                                                     Подрядчик:

Генеральный директор                                                            Директор

АО «Выборгтеплоэнерго»                                                        ООО «Завод металлоконструкций»

___________Кривонос А.В.                                                       __________________В.И. Геберлейн